## Slide 1: Sprint 1
Evaluering

## Slide 2: Dagens plan
12:30 lokale 0.1.12 – Info (nu)
  Henrik fortæller om SVN
13:30 gruppe rum - Individuel Evaluering
  Review
  Retrospect
14:00 lokale 0.1.12 - Evaluerings møde
  Grupperne fremlægger hvad de har snakket om i løbet af den individuelle evaluering
  Var sprinten for kort/lang
  Længde af næste sprint
Afsluttende ord

## Slide 3: Spørgsmål?

## Slide 4: Individuel Evaluering
Opdater projekt på SVN (Trunk og Changelog)
Review
  Hvordan gik sprinten?
  Mangler vi at lave noget?
    Er der noget funktionalitet vi ikke har fået færdigt?
    Sad vi fast grundet manglende funktionalitet fra andre grupper?
  Er der noget vi med sikkerhed skal have med i næste sprint?
  Er der noget vi skal have tilføjet på backloggen?
Retrospect
  Hvad gik der galt i sprinten?
  Hvad gik godt i sprinten?
  Hvad gør vi anderledes i næste sprint?
  Hvad har vi lært af denne sprint?

## Slide 5: Samlet evaluering
Grupperne hver især
  Hvad tager vi med af erfaringer fra denne sprint?
  Hvad kan de andre grupper lærer af disse erfaringer?
Næste sprint
  Skal næste sprint være længere eller kortere?
  Hvor lang skal næste sprint være?
  Start/slut dato

## Slide 6: Afsluttende ord
Næste planlægnings møde
  Forskelle fra første planlægnings møde
    Grupperne holder selv den individuelle planlægning, inden det samlede planlægnings møde
    Samlet planlægnings møde er i lokale 0.2.12 kl. 10.00 (der kommer en mail ud)
    Samlet planlægning foregår lige som sidst
      Alle grupperne fremlægger deres plan for sprinten
      Man kan komme med kommentarer hvis man syntes en funktionalitet skal prioriteres højt
Lille ændring i Burndown/backlog templatet
  Burndown chart er nu delt op i datoer så det er nemmere at udfylde

## Slide 7: Spørgsmål?

## Slide 8: Tak for i dag!